**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 28 » марта 2016 г. **с. Рыбное** № 17

**О подготовке к весеннему паводку**

В целях обеспечения безопасности населения и сохранения материально-технических ценностей жителей населенных пунктов Рыбинского сельсовета, предприятий и учреждений в период весеннего паводка

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского сельсовета по подготовке к весеннему паводку 2016г. (приложение №1) и расчет привлекаемых сил и средств на спасательные и ремонтно-восстановительные работы (приложение №2).

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм

собственности и ведомственной принадлежности, принять необходимые меры

по пропуску паводковых вод.

3. Общее руководство работами по пропуску ледохода и паводковых вод возлагаю на комиссию по чрезвычайным ситуациям Рыбинского сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

Приложение № 1 к постановлению № 17

Администрации Рыбинского сельсовета

от 28 марта 2016 г.

СОСТАВ

Паводковой комиссии на территории Рыбинского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия имя отчество | должность |  |
| 1. | Петрова Лидия Ивановна | Глава сельсовета | Председатель комиссии |
| 2. | Артаус Галина Валентиновна | Зам. Главы адм. | Секретарь комиссии |
| 3. | Чернигов Сергей Валерьевич | Нач. уч. РОП тех-ок | По согласованию |
| 4. | Тузов Александр Федорович | Директор ООО «Актор» | По согласованию |
| 5. | Горболысов Андрей | ООО  « КрасЛесторг» | По согласованию |
| 6. | Воронин Игорь Владимирович | Гл. инженер  ГП « Лесосибирск Крудор» | По согласованию |

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

Приложение № 2 к постановлению № 17

Администрации Рыбинского сельсовета

от 28 марта 2016 г.

**ПЛАН**

мероприятий комиссии по ЧС на территории Рыбинского сельсовета

по подготовке к весеннему паводку 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Сроки  проведения | Ответственный за  исполнение |
| 1. | Своевременно убрать с затопляемой территории материалы, технику и оборудование | До  1.05.16г. | Руководители предприятий |
| 2. | В установленное время провести оповещение населения (разместить объявления и аншлаги) о запрещении движения транспортных средств и людей по ледовым переправам | После  сообщения  Край ДЭО | Артаус.Г.В. |
| 3. | Привести в полную навигационную готовность дежурные речные суда, спасательные средства. | До  1.05.16г. | Руководители  Предприятий |
| 4. | Организовать круглосуточное дежурство команд и ответственных лиц из числа руководителей предприятий и организаций. | Весь период паводка | - « - |
| 5. | Назначить приказами по предприятиям дежурные суда и плавсредства, автомобильный транспорт и организовать дежурство этих технических средств во время ледохода и паводка. | До 1.05.16г. | - « - |
| 6. | Установить устойчивую круглосуточную связь с районным КЧС через службу «01» | До 25.04.16г. | Петрова Л.И. |
| 7. | Вести разъяснительную и предупредительную работу с населением. | Весь период паводка | Артаус.Г.В. |

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Рыбинского сельсовета № 17

от 28 марта 2016 г. .

**РАСЧЕТ**

привлекаемых сил и средств на спасательные

и аварийно-восстановительные работы

в период паводка 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  сил и средств | Название предприятий | | | | | | |
| Ангарское  прорабство | Крудор | АГРЭ | Нефте  база | «Сибгра  нитстрой» | Админи  страция | ОО  «Актор» |
| 1. | Самоходное судно | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Автомобиль  грузовой | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3. | Автомобиль (самосвал) | - | - | - | - | - | - | ЗИЛ 131 |
| 4. | Автобус | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5. | Автомобиль  легковой | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 6. | Трактор гусеничный ТТ-4 | 1 | - | - | 1 |  | - | - |
| 7. | Трактор колесный  К-701  (погрузчик) | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Маломерный флот  (КС-100,  лодка с мотором) | 1 | - |  | - | - | - | - |

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ**

**КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

1. **2** жилых помещения на Рыбинском самострое в п. Бельск

( на случай большого половодья)

**С П И С О К**

**ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОДТАПЛИВАЕМОМ ЖИЛЬЕ В П. БЕЛЬСКЕ:**

1. Горбунова Раиса Григорьевна, ул. Набережная 5
2. Горбунов Анатолий Викторович, ул. Набережная 5
3. Кочмина Нина Павловна , ул. Набережная 10
4. Кочмин Валерий Андреевич, ул Набережная 10

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

**ПЛАН**

**ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ**

1. Оповещение о подтоплении.
2. Обеспечение транспортом
3. Эвакуация людей.
4. Обеспечение жилым помещением.

Ответственный за эвакуацию людей в п. Бельск – глава Рыбинского сельсовета Петрова Л.И. и зам. главы Артаус Г.В., депутаты Рыбинского сельсовета – Дворянчикова А.В., Антипенко Ж.В.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЭВАКУИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА**

1. Из жилых помещений – ценные вещи.

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова