**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 « 28 » марта 2016 г. **с. Рыбное** № 17

 **О подготовке к весеннему паводку**

В целях обеспечения безопасности населения и сохранения материально-технических ценностей жителей населенных пунктов Рыбинского сельсовета, предприятий и учреждений в период весеннего паводка

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского сельсовета по подготовке к весеннему паводку 2016г. (приложение №1) и расчет привлекаемых сил и средств на спасательные и ремонтно-восстановительные работы (приложение №2).

 2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм

 собственности и ведомственной принадлежности, принять необходимые меры

 по пропуску паводковых вод.

3. Общее руководство работами по пропуску ледохода и паводковых вод возлагаю на комиссию по чрезвычайным ситуациям Рыбинского сельсовета.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

 Приложение № 1 к постановлению № 17

 Администрации Рыбинского сельсовета

 от 28 марта 2016 г.

 СОСТАВ

 Паводковой комиссии на территории Рыбинского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия имя отчество | должность |  |
| 1. | Петрова Лидия Ивановна | Глава сельсовета | Председатель комиссии |
| 2. | Артаус Галина Валентиновна | Зам. Главы адм. | Секретарь комиссии |
| 3. | Чернигов Сергей Валерьевич | Нач. уч. РОП тех-ок | По согласованию |
| 4. | Тузов Александр Федорович | Директор ООО «Актор» | По согласованию |
| 5. | Горболысов Андрей | ООО « КрасЛесторг» | По согласованию |
| 6. | Воронин Игорь Владимирович | Гл. инженер ГП « Лесосибирск Крудор» | По согласованию |

 Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

 Приложение № 2 к постановлению № 17

 Администрации Рыбинского сельсовета

 от 28 марта 2016 г.

**ПЛАН**

мероприятий комиссии по ЧС на территории Рыбинского сельсовета

по подготовке к весеннему паводку 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Мероприятия  | Срокипроведения | Ответственный заисполнение |
| 1. | Своевременно убрать с затопляемой территории материалы, технику и оборудование | До1.05.16г. | Руководители предприятий |
| 2. | В установленное время провести оповещение населения (разместить объявления и аншлаги) о запрещении движения транспортных средств и людей по ледовым переправам | Послесообщения Край ДЭО | Артаус.Г.В. |
| 3. | Привести в полную навигационную готовность дежурные речные суда, спасательные средства. | До1.05.16г. | Руководители Предприятий |
| 4. | Организовать круглосуточное дежурство команд и ответственных лиц из числа руководителей предприятий и организаций. | Весь период паводка | - « - |
| 5. | Назначить приказами по предприятиям дежурные суда и плавсредства, автомобильный транспорт и организовать дежурство этих технических средств во время ледохода и паводка. | До 1.05.16г. | - « - |
| 6. | Установить устойчивую круглосуточную связь с районным КЧС через службу «01» | До 25.04.16г. | Петрова Л.И. |
| 7. | Вести разъяснительную и предупредительную работу с населением. | Весь период паводка | Артаус.Г.В. |

Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Рыбинского сельсовета № 17

 от 28 марта 2016 г. .

**РАСЧЕТ**

привлекаемых сил и средств на спасательные

и аварийно-восстановительные работы

в период паводка 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование сил и средств | Название предприятий |
| Ангарское прорабство | Крудор | АГРЭ | Нефтебаза | «Сибгранитстрой» | Админи страция  | ОО«Актор» |
| 1. | Самоходное судно | 1 | 1 | 1 | - | - |  - |  - |
| 2. | Автомобильгрузовой  | - | - | - | - | 1 |  - |  - |
| 3. | Автомобиль (самосвал) | - |  - | - | - | - |  - | ЗИЛ 131 |
| 4. | Автобус | - | 1 | - | - | - |  - |  - |
| 5. | Автомобильлегковой | - | - | - | 1 | - |  1 |  - |
| 6. | Трактор гусеничный ТТ-4 | 1 | - | - | 1 |  |  - |  - |
| 7. | Трактор колесныйК-701(погрузчик) | - | 1 | - | - | - |  - |  - |
| 8. | Маломерный флот(КС-100,лодка с мотором) |  1 | - |  | - | - |  - |  - |

 Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

 **ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ**

 **КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

1. **2** жилых помещения на Рыбинском самострое в п. Бельск

( на случай большого половодья)

 **С П И С О К**

 **ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОДТАПЛИВАЕМОМ ЖИЛЬЕ В П. БЕЛЬСКЕ:**

1. Горбунова Раиса Григорьевна, ул. Набережная 5
2. Горбунов Анатолий Викторович, ул. Набережная 5
3. Кочмина Нина Павловна , ул. Набережная 10
4. Кочмин Валерий Андреевич, ул Набережная 10

 Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова

 **ПЛАН**

 **ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ**

1. Оповещение о подтоплении.
2. Обеспечение транспортом
3. Эвакуация людей.
4. Обеспечение жилым помещением.

Ответственный за эвакуацию людей в п. Бельск – глава Рыбинского сельсовета Петрова Л.И. и зам. главы Артаус Г.В., депутаты Рыбинского сельсовета – Дворянчикова А.В., Антипенко Ж.В.

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **ЭВАКУИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА**

1. Из жилых помещений – ценные вещи.

 Глава Рыбинского сельсовета Л.И. Петрова