РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

#  АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2021 г. с.Рыбное № 29

О подготовке к новому отопительному

сезону 2021-2022 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г.

 № 151-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения района объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2021-2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2021-2022 годов.
2. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение №1), расположенных на территории Рыбинского сельсовета, к работе в отопительный период 2021-2022 годов.
3. Обязать руководителей организаций имеющих ведомственные котельные и котельные, взятые в аренду, обеспечить завершение всех запланированных работ в срок не позднее 1 сентября 2021 года.
4. Считать утратившими силу Постановления Главы Рыбинского сельсовета:
5. От 03 августа2020 г. №24 «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии».
6. От 05 октября2020 г. №39 «О внесении изменений в Постановление от 03.08.2020 № 24 «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии».
7. Ответственность за контролем и ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рыбинского сельсовета В.Н.Кондратьева

 Приложение № 1

к Постановлению

№29 от 28.04.2021 г.

**СОСТАВ КОМИССИИ**

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Кондратьева Вера Николаевна   | - Глава Рыбинского сельсовета, председатель комиссии  |
| Безруких Елена Валерьевна | - Заместитель главы администрации Рыбинского  Сельсовета Мотыгинского района, заместитель  председателя комиссии   |
| Лысенко Людмила ИвановнаЧлены комиссии: | - Ведущий специалист администрации Рыбинского  сельсовета Мотыгинского района, секретарь комиссии |
| Широкова Елена Геннадьевна | - Директор МБОУ Рыбинская ООШ, депутат Рыбинского  сельского Совета депутатов |
|  |  |
| Артаус Любовь НиколаевнаРожкова Татьяна НиколаевнаЧерных Сергей Анатольевич | - Заведующая филиалом «СДК с. Рыбное» МБУ культуры Межпоселенческой клубной системы Мотыгинского района- Заведующая МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Бельск- Генеральный директор ООО «Ангарская  Теплогенерирующая компания»   |

 **Утверждаю:**

Глава Рыбинского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Кондратьева

28.04.2021 г.

 **ПЛАН**

 **Мероприятий по подготовке объектов социальной сферы**

 **Рыбинского сельсовета к отопительному периоду 2021-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обьекты, виды и перечень работ | Начало работы | Окончание работы | Показатель выполнения | Ответственный |
| **МБУ культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района филиал** «**СДК с. Рыбное»** |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт | Заведующая филиалом «СДК с. Рыбное» Артаус Любовь Николаевна |
| 2.Косметический ремонт | 01.06.2021 | 30.08.2021 | Акт |
| 3. Замена дверей запасного выхода в количестве 2-х штук | 01.06.2021 | 15.07.2021 | Акт  |
| **МБУ культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района филиал** «**СДК п. Бельск»** |
| 1.Косметический ремонт | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Акт | Заведующая филиалом «СДК п. Бельск» Деньгина Юлия Васильевна |
| 2.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт |
| **МБОУ Рыбинская ООШ** |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт | Директор МБОУ Рыбинская ООШШирокова Елена Геннадьевна |
| **Бельской** **ООШ** **филиала** **МБОУ** **Мотыгинской** **средней общеобразовательной школы**  **№1.** |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт | Директор Бельской ООШ филиала МБОУ Мотыгинской средней общеобразовательной школы №1.Хорина Вера Владимировна |
| **МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Бельск** |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт | Заведующая МБДОУ детский сад «Ягодка» п. БельскРожкова Татьяна Николаевна |
| **МБДОУ детский сад «Ромашка» с.Рыбное** |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Акт | Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» с. РыбноеЖарникова Катерина Георгиевна |
| **Уличное освещение** |
| 1.Установка дополнительных уличных фонарей с заменой светильников в количестве 2 штук | 15.07.2021 | 18.07.2021 | Акт | Зам. Главы администрации Рыбинского сельсовета Мотыгинского районаЕлена Валерьевна Безруких |
| **Заготовка топлива для населения** |
| 1.Решить вопрос выделения лимитов лесосечного фонда для нужд населения с/с | 1.07.20201 | 2021.07.2021 | Акт | Глава Рыбинского сельсовета Вера Николаевна Кондратьева |