РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля 2022 г. с.Рыбное № 20

О подготовке к новому отопительному

сезону 2022-2023 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 151-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения района объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2022-2023 годов.
2. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение №1), расположенных на территории Рыбинского сельсовета, к работе в отопительный период 2022-2023 годов.
3. Обязать руководителей организаций, имеющих ведомственные котельные и котельные, взятые в аренду, обеспечить завершение всех запланированных работ в срок не позднее 1 сентября 2022 года.
4. Считать утратившими силу Постановления Главы Рыбинского сельсовета:
5. От 28 апреля2021 г. № 29 «О подготовке к новому отопительному

сезону 2021-2022 годов».

1. Ответственность за контролем и ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рыбинского сельсовета В.Н.Кондратьева

Приложение № 1

к Постановлению

№18 от 08.04.2022 г.

**СОСТАВ КОМИССИИ**

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Кондратьева Вера Николаевна | - Глава Рыбинского сельсовета, председатель комиссии |
| Безруких Елена Валерьевна | - Заместитель главы администрации Рыбинского  Сельсовета Мотыгинского района, заместитель  председателя комиссии |
| Жарникова Катерина Георгиевна  Члены комиссии: | - Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Рыбное, депутат Рыбинского сельского Совета депутатов, секретарь комиссии |
| Широкова Елена Геннадьевна | - Директор МБОУ Рыбинская ООШ, депутат Рыбинского  сельского Совета депутатов |
|  |  |
| Артаус Любовь Николаевна  Рожкова Татьяна  Николаевна  Черных Сергей Анатольевич | - Заведующая филиалом «СДК с. Рыбное» МБУ культуры Межпоселенческой клубной системы Мотыгинского района  - Заведующая МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Бельск  - Генеральный директор ООО «Ангарская  Теплогенерирующая компания» |

**Утверждаю:**

Глава Рыбинского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Кондратьева

08.04.2022 г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по подготовке объектов социальной сферы**

**Рыбинского сельсовета к отопительному периоду 2022-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обьекты, виды и перечень работ | Начало работы | Окончание работы | Показатель выполнения | Ответственный |
| **МБУ культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района филиал** «**СДК с. Рыбное»** | | | | |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт | Заведующая филиалом «СДК с. Рыбное»  Артаус Любовь Николаевна |
| 2.Косметический ремонт | 01.06.2022 | 30.08.2022 | Акт |
| 3. Замена котла в котельной | 01.07.2022 | 30.08.2022 | Акт |
| **МБУ культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района филиал** «**СДК п. Бельск»** | | | | |
| 1.Косметический ремонт | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Акт | Заведующая филиалом «СДК п. Бельск»  Деньгина Юлия Васильевна |
| 2.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт |
| **МБОУ Рыбинская ООШ** | | | | |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт | Директор МБОУ Рыбинская ООШ  Широкова Елена Геннадьевна |
| **Бельской** **ООШ** **филиала** **МБОУ** **Мотыгинской** **средней общеобразовательной школы**  **№1.** | | | | |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт | Директор Бельской ООШ филиала МБОУ Мотыгинской средней общеобразовательной школы №1.  Хорина Вера Владимировна |
| **МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Бельск** | | | | |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт | Заведующая МБДОУ детский сад «Ягодка» п. Бельск  Рожкова Татьяна Николаевна |
| **МБДОУ детский сад «Ромашка» с.Рыбное** | | | | |
| 1.Промывка системы отопления | 01.07.2022 | 30.06.2022 | Акт | Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Рыбное  Жарникова Катерина Георгиевна |
| **Уличное освещение** | | | | |
| 1.Установка дополнительных уличных фонарей с заменой светильников в количестве 5 штук | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Акт | Зам. Главы администрации Рыбинского сельсовета Мотыгинского района  Елена Валерьевна Безруких |
| **Заготовка топлива для населения** | | | | |
| 1.Решить вопрос выделения лимитов лесосечного фонда для нужд населения | 1.07.2022 | 2021.07.2022 | Акт | Глава Рыбинского сельсовета  Вера Николаевна Кондратьева |